# Web Shop – Study Group 1-A

# Projektipalaveri 13.3.2023

09-12 Paikalla: Kaikki

Wireframe, suunnitelma sivusta, sivun aihe, sivun nimi, GitHub ja HackNPlan -alustukset

Rooleja:  
Sari Scrum master, Design(SASS, UX), Front end(components)  
Samuli Full stack, Front end(components)  
Tommi Full stack, Front end(components)  
Seberi Design(SASS, UX), Front end(components)

# Työpäivä 14.3.2023

10:30 – 14:00 Paikalla: Kaikki

SASS-tyylejä, tietokannan suunnittelua, alustavia komponentteja(karuselli, navbar, footer), React routing alustettu, kuvat ja fontit

Mitä ens kerralla:

Hakukomponentti, footer, About-sivu johonkin, hampurialaisvalikko

# Työpäivä 20.3.2023

9-14.00 Paikalla: Sari, Severi, Tommi

-Viikonlopun aikana Sari, Tommi ja Samuli tehnyt backia ja fronttia, korjailtiin koodauksia kuntoon, sovittiin seuraavan sprintin startti ja retrospektiivi seuraavalle päivälle.

# Sprint 0 lopetus ja sprint 1 aloitus 21.3.2023

10.30-16.00 Paikalla: Kaikki

-Retrospektiivi: Päädyttiin yhdessä siihen, että 0-sprintti oli 5/5. Saatiin paljon aikaan, ollaan työstetty hommia yhdessä ja kaikki on edistäneet projektia myös kotona omalla ajalla. Backlog näyttää kohtuullisen realistiselta ja meillä alkaa olla jo jotensakin toiminnallinen sivun ranka.

- Sprint 1: sovittiin tehtävät seuraavalle sprintille, parannellaan ostoskorin ja tuotesivujen toiminnallisuutta, lisätään design -elementtejä, back-endin puolella hiotaan tauluja ja lisätään php -komentoja.